Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности на территории  Березовского сельсовета Абанского района»

- ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»

| Наименование подпрограммы | «Повышение энергетической эффективности, обеспечение жизнедеятельности коммунальной системы, благоустройство территории» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение жизнедеятельности на территории Березовского сельсовета Абанского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Березовского сельсовета Абанского района Красноярского края |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Березовского сельсовета Абанского района Красноярского края |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы: Снижение затратной части бюджета Березовского сельсовета на оплату за потребление энергетических ресурсов, повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой, выполнение мероприятий по благоустройству территорий Березовского сельсовета. Задачи программы: 1.Бесперебойное функционирования уличного освещения, сокращение расходов бюджета на энергообеспечения. Снижение объёмов потребления энергетических ресурсов. 2.Благоустройство и озеленение территории. |
| Целевые индикаторы | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение до 1 ед. в 2018 году; водоснабжение до 1 ед. в 2018 году; охват уличным освещением территории поселений - 70 % в 2018 году; улучшение устройства территории населённых пунктов сельсовета до 60 % в 2018 году |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляют 2 726,6 тыс. рублей, из них: в 2014 году – 586,6 тыс. рублей; в 2015 году – 810,1 тыс. рублей; в 2016 году – 452,7 тыс. рублей; в 2017 году - 447,6 тыс. рублей, в 2018 году - 447,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения - 1 894,6 тыс. рублей; в 2014 году - 586,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения –586,6 тыс.рублей; в 2015 году - 810,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения –810,1 тыс.рублей; в 2016 году – 452,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения –452,7 тыс.рублей; в 2017 году - 447,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения –447,6 тыс.рублей в 2018 году - 447,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения –447,6 тыс.рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Березовского сельсовета Абанского района Красноярского края |

2. Постановка проблемы  поселения и

обоснование необходимости разработки подпрограммы

В ведении Березовского сельсовета  Абанского района находится 3 котельных на твердом топливе общей суммарной мощностью 2,2 ГКал, протяженность тепловых сетей составляет 1007 метров., которые обеспечивают теплом 8 муниципальных учреждений поселений, общий объем отапливаемых зданий составляет 23988 кв.м.

Средний износ основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2014 г. составляет:

- водозаборные сооружения - 77 %;

- водопроводные сети -  52 %;

- оборудование котельных на твердом топливе -  60 %;

- тепловые сети - 57 %;

Теплоснабжение потребителей на территории Березовского сельсовета децентрализованное. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на твердом (уголь) топливе. Кроме этого имеется и печное отопление. Централизованно отапливаются общественные объекты, здания. Снабжение топливом  осуществляется той организацией, которая станет победителем в конкурсе на основании закона 44-ФЗ, 94-ФЗ, посредством доставки угля в котельные поселений.

Техническое состояние и перспективы развития коммунального хозяйства

| Населенный пункт | котельные, шт |  |  |  | Теплотрассы |  |  | котлы |  | дымовые трубы требующие замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Наличие, всего шт | В т.ч. проведен кап. ремонт | Треб. кап. ремонта | Наличие, всего м | В т.ч. проведен кап. ремонт | Треб. кап. ремонта | требующие замены, шт | требующие кап. ремонта, шт |  |
| с. Березовка | Котельная №1 с. Березовка ул. Новая,6 А. | 1 | 1 | - | 614 | + | - | - | - | - |
| с. Березовка | Котельная №2 с. Березовка, ул. Новая, 11А. | 1 | 1 | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 |
| д.Ношено | Котельная № 3 д. Ношено, ул. Первомайская, 12, стр.1 | 1 | - | 1 | 377 | - | 377 | 1 | - | - |

Для обеспечения населения 3 деревень с. Березовка, д. Ношено, д. Мачино общей численностью 1067 человек водой, имеется 5 водонапорных башен. Воду из водонапорных башен люди берут напрямую. В с. Березовка вода привозная в каждый дом. Водопроводных сетей для населения нет. Водопроводные сети имеются только в школе и ФАПе.

Потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд показана в таблице.

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность

хозяйственно-питьевой водой населения Березовского сельсовета

| Населенный пункт | Население, чел. | Действующ. и восстановлен ные скважины ны, шт. | Действующ. скважины среднесут., м3/сутки | Потреб. кол-во новых скважин, шт. | Наличие колодцев, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Березовка | 629 | 2 | 110 | - | 1 |
| д. Ношено | 258 | 2 | 50 | - |  |
| д. Мачино | 184 | 1 | 60 | - |  |

Вода колодцев  не имеет надежной защиты от загрязнения и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Современное техническое состояние и перспективы развития сетей и сооружений водоснабжения Березовского сельсовета

| Населенный пункт | Водозаборные узлы (артезианские скважины), шт. |  |  |  | Водопроводные сети, км. |  |  | Водораз борные колонки, требую щие замены и новое строительство шт. | Приборы управления и водоучета, устанавли ваемые на ремонтируемых скважинах | Водонапорные башни, шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требующие кап. ремонта или замены | Монтаж новых |  |
|  | Наличие, всего шт | В т.ч. проведен кап. ремонт | требующие благоустройство санит. зоны | требуется новое строитель-ство скважин | Наличие, всего | Треб. кап. ремонта или замена | треб. строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| с. Березовка | 2 | 2 | 2 | - | 0,97 | - | 13 | 1 | 2 | - | - |  |
| д. Ношено | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2,5 | - | 2 | - | - |  |
| д. Мачино | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3,5 | - | 1 | - | - |  |

Таким образом, в целях дальнейшего развития социальной сферы села и обеспечении населения питьевой водой необходимо строительство новых водопроводных сетей протяженностью 19 км., тем более, что объёмы отремонтированных водонапорных башен позволяют это сделать.

Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения села водой нормативного качества. Несмотря на то, что системы  водоснабжения функционируют в целом стабильно и потребность населения в воде в целом удовлетворяется, тем не менее, подвоз воды создаёт определённые неудобства населению. Значительны потери воды при транспортировке. Старая машина и трактора с бочками не отвечают санитарным требованиям. Водонапорные башни находятся далеко от жилого сектора, не всем жителям доступно самим подвезти воду (радиус достигает 1,5 км), а большая часть населения - пенсионеры. В большие морозы вода не подвозится вообще, нет хозяйствующего субъекта на территории. Следовательно, назрела необходимость строительства водопроводных сетей круглогодичного функционирования.

Важнейшим звеном энергосистемы Березовского сельсовета являются электрические сети протяженностью 22,16 км. и  трансформаторные подстанции, находящие на балансе РЭС. Всего числится 28 трансформаторных подстанций с суммарной мощностью 4480 кВт. 22,16 км. ВЛ-0,4 кв.

Социальная инфраструктура села, созданная в советские времена, остается достаточно развитой и по сей день, но высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов, планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что приводит в свою очередь к  снижению надежности коммунальных систем. В  последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории Березовского сельсовета. Планомерная работа ведется по освещению улиц, подведению к учету. Общая протяженность улиц составляет 22,16 км. Программа   направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей.

Проблема благоустройства поселения требует постоянного внимания со стороны администрации, предприятий, организаций, частных предпринимателей, наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению территории Березовского сельсовета  в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы и показатели результативности

1. Целью подпрограммы являются:

Снижение затратной части бюджета Березовского сельсовета на оплату за потребление энергетических ресурсов, повышение эффективности  энергопотребления  путем внедрения      современных      энергосберегающих технологий и оборудования, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой, выполнение мероприятий по благоустройству территорий Березовского сельсовета.

2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- бесперебойное функционирования уличного освещения, сокращение расходов бюджета на энергообеспечения. Снижение объёмов  потребления энергетических ресурсов.

- благоустройство и озеленение территории.

3. Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация Березовского сельсовета Абанского района.

4. Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

5. Целевым индикатором подпрограммы является:

- снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение до 1 ед. в 2018 году;

водоснабжение до 1 ед. в 2018 году;

- охват уличным  освещением территории поселений - 70 % в 2018 году;

- улучшение устройства территории  населённых пунктов сельсовета до 60 % в 2018 году.

6. Целевые индикаторы подпрограммы отражены в приложении 1.

4. Механизм реализации подпрограммы

1. Средства бюджета поселения направляются на финансирование мероприятий подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме. Средства выделяются на:

- мероприятия по уличному освещению;

- мероприятия по организации и содержанию мест захоронений;

- прочие мероприятия по благоустройству населённых пунктов.

2. Главным распорядителем бюджетных средств мероприятий подпрограммы, приведенных  в  приложении 2 к подпрограмме является  администрация Березовского сельсовета Абанского района.

3. Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному  распорядителю бюджетных средств.

4. Ответственность за нецелевое использование полученных средств межбюджетных трансфертов, а также достоверность представленных сведений возлагается на главного распорядителя средств бюджета.

5. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

6.  Реализация мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется в порядке , установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Организация управления подпрограммой и

контроль за ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрация Березовского  сельсовета Абанского района.

2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет администрация Березовского сельсовета Абанского района.

6.Оценка социально-экономической эффективности

и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения, социальной сферы;

создания условий рационального использования энергоресурсов 
и устойчивого снабжения населения, социальной сферы и муниципальных образований энергоресурсами.

теплоснабжение (в 2016 году - до 3 ед., в 2017 году - до 2 ед., в 2018 году - до 1 ед.);

водоснабжение (в 2016 году - до 3 ед., в 2017 году - до 2 ед., в 2018 году - до 1 ед.);

3. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы за 3 года составит 32,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет экономии энергоресурсов - 21,0 тыс. рублей;

4. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы определен без учета снижения платы природопользователей 
за негативное воздействие на окружающую среду и характеризуется следующими величинами:

| Наименование показателя | Единицы измерения | Объем экономии к концу 2016 года |
| --- | --- | --- |
| Суммарная экономия тепловой энергии | Гкал | 50,0 |
|  | тыс. руб. | 21,7 |
| Суммарная экономия топлива | тн | 25 |
|  | тыс. руб. | 10,3 |
| Всего | тыс. руб. | 32,0 |

7. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы  приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета поселения.

Объем расходов средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  2 726,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 568,6 тыс. рублей,

2015 г. – 810,1 тыс. рублей,

2016 г. – 452,7 тыс. рублей,

2017 г. – 447,6 тыс. рублей,

2018 г. – 447,6 тыс. рублей.